## Slide 1: 형상 관리
정의
1) 형상 관리는 소프트웨어, 하드웨어 및 시스템의 변경 사항을 식별하고 추적하는 프로세스
2) SW개발 및 유지보수 과정에서 발생하는 소스코드, 문서, 인터페이스 등 각종 결과물에 대해 형상을 만들고, 이들 형상에 대한 변경을 체계적으로 관리, 제어하기 위한 활동
3) 일반적으로 버전 관리, 소스 관리, 소스 코드 관리와 동일한 의미로 사용
목적 : 변경 사항을 통제하여 품질을 유지하고, 효율적인 협업을 지원
중요성 : 형상 관리는 프로젝트의 일관성을 보장하며, 혼란과 오류를 감소. 예를 들어, 여러 팀원들이 같은 코드를 수정할 때 형상 관리를 통해 충돌 방지 가능

## Slide 2: 형상 관리의 원칙
형상 관리의 원칙 : 모든 변경은 기록되고, 명확한 승인 절차를 거쳐야 한다.
규칙 : 코드 작성자는 반드시 변경 사항을 문서화해야 하며, 변경 요청은 검토를 받아야 한다.
최선의 실천 사례 : 효율적이고 체계적인 협업을 가능하게 한다.

## Slide 3: 형상 관리의 장점
프로젝트 관리에서의 이점 : 형상 관리는 프로젝트의 일정을 준수하게 도와주고 리소스를 효율적으로 사용하게 한다.
품질 보증 : 모든 변경 사항이 관리되기 때문에 최종 제품의 품질을 높일 수 있다. 예를 들어, 버그 수정 사항이 명확히 기록되면 문제가 재발하는 것을 방지할 수 있다.
리스크 관리 : 변화가 발생하기 전 변경 사항을 미리 검토하여 리스크를 줄일 수 있습니다.

## Slide 4: 형상관리 공통 용어 정리
Repository : Server의 역할을 하며 개발자의 코드 및 히스토리가 관리되는 곳
Trunk : 프로젝트의 중심이 되는 기둥과 같은 저장소, 최종 반영되어야 하는 소스코드 버전을 주로 Trunk에서 유지
Tasgs : 진행중인 프로젝트의 특정 버전 스냅샷에 의미가 있는 이름을 붙인 것, 해당 버전이 다른 버전과 구분되는 명확한 이름을 붙이는 것이 중요
Branches : 개발 도중 프로젝트 코드에 새로운 가지를 치는 것, 배포된 버전에서 버그를 수정하거나, 새로운 기능을 추가 할 때 사용
Working Copy : Repository의 스냅샷, Repository는 모든 개발자가 공유하지만 직접적으로 수정을 하지는 않는다. 개발자는 각자의 Working Copy에 Checkout하고 본인의 작업을 진행, 로컬 리포지토리에서 현재 작업 중인 파일들의 집합을 의미해요. 쉽게 말해, 당신이 소스 코드나 파일을 변경하는 작업 공간이죠. 여기서의 변경 사항은 커밋 전까지 로컬에서만 반영되며, 커밋을 통해서야 비로소 리포지토리에 저장됩니다.
Commit : 개발자가 작성한 코드의 변경사항의 본인의 Working copy에서 중앙 Repository로 반영하는 것을 의미, Commit의 작업은 atomic 하기 때문에 전부 성공하거나 실패하여 일부만 반영되는 일은 없다. Working Copy에만 업데이트도 가능하다.
병합 (Merge): 여러 브랜치에서 작업한 내용을 하나로 합치는 작업입니다. 충돌이 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
풀 (Pull): 원격 리포지토리에서 변경 사항을 가져오는 작업입니다.
푸시 (Push): 로컬 리포지토리의 변경 사항을 원격 리포지토리에 반영하는 작업입니다.
클론 (Clone): 원격 리포지토리의 복사본을 로컬에 생성하는 작업입니다.
풀 리퀘스트 (Pull Request): GitHub 등에서 사용하는 기능으로, 브랜치를 병합하기 전에 변경 사항을 리뷰할 수 있도록 요청합니다.
충돌 (Conflict): 두 개 이상의 변경 사항이 동일한 부분을 수정할 때 발생하며, 수동으로 해결해야 합니다.

## Slide 5: 중앙집중식 vs 분산형
중앙집중식 버전 관리 시스템 (Centralized Version Control System, CVCS):
중앙 서버에 모든 버전이 저장됩니다.
사용자는 자신의 작업을 시작하기 전에 중앙 서버에서 최신 버전을 체크아웃(checkout)합니다.
변경 사항은 중앙 서버에 커밋(commit)됩니다.
중앙 서버에 문제가 생기면, 전체 팀의 작업에 지장이 생깁니다.
대표적인 예: Subversion(SVN), Perforce.
분산형 버전 관리 시스템 (Distributed Version Control System, DVCS):
각 사용자가 로컬 저장소에 모든 버전을 저장합니다.
사용자는 자신의 로컬 저장소에서 작업을 수행하고 변경 사항을 로컬에 커밋(commit)합니다.
변경 사항은 필요할 때 중앙 서버나 다른 사용자와 푸시(push)와 풀(pull)을 통해 동기화됩니다.
중앙 서버에 문제가 생겨도 각 사용자의 로컬 저장소에 모든 데이터가 있으므로 작업을 계속할 수 있습니다.
대표적인 예: Git, Mercurial.

## Slide 6: 참조 Site
https://handhand.tistory.com/248
https://m.blog.naver.com/cjw531/222193131131
https://coding-factory.tistory.com/243